## Slide 2: Pesquisa e Inovação
Atividade – Lições Aprendidas
Aula 01

## Slide 3: Atividade 01 – Reunião de Retrospectiva
Foco: Planejamento/Gestão do Tempo, Execução, Metodologia de Trabalho, Riscos/Imprevistos.
Os itens socioemocionais serão trabalhados pela Profª Vera.
O que deu certo?
O que não deu certo?
Plano de Ação para este semestre.
Montar um PPT com os próximos slides.
Notes: Com o grupo novo, quando formado, com o grupo anterior, quando não formado
Começar na aula, terminar no OpenLab

## Slide 4
PROJETO <NOME DO PROJETO> – PLANO DE AÇÃO
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
API de PI
Saída de Integrantes
ITEM
Entrega
Fazer a API Funcionar
Falta de proatividade
Ajuda
Estudar
FAZER ISSO
FAZER AQUILO
Procrastinação
feliz

## Slide 5
PROJETO <NOME DO PROJETO> – PLANO DE AÇÃO
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
API DA MARISE (DESCONHECER NODE)
PERDA DE UM INTEGRANTE
ADAPTAR AO REMOTO (PANDEMIA)
PRESSÃO DO PRAZO
ENTREGRAR O PROJETO
APRENDIZADO
CONFIGURAR O GRÁFICO
PRATICAR O USO
ESTUDAR A PARTE
PEDIR AJUDA (ANTES)
TER UM PLANO B
REDISTRIBUIR TAREFAS
DOCUMENTAR O QUE ESTÁ FAZENDO
INCENTIVAR
NÃO CENTRALIZAR EM 1 PESSOA SÓ
KANBAN – DATA + DONO + PRAZO
REUNIÕES SEMANAIS DE STATUS